**O-7**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

### ****Analizar los avances financieros y físicos para detectar posibles discrepancias o desviaciones****

| **Obra** | **Presupuesto** | **Avance Financiero (%)** | **Avance Físico (%)** | **Discrepancia (%)** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital General | $1,000,000 | 60% | 50% | 10% | Desviación en avances reportados. |
| Carretera Nacional | $2,500,000 | 40% | 45% | -5% | Avance físico mayor que el financiero. |
| Escuela Técnica | $500,000 | 70% | 70% | 0% | Sin discrepancias. |

**Conclusión:**  
El análisis mostró discrepancias financieras en el 67% de las obras revisadas. Es necesario integrar reportes físicos y financieros para evitar inconsistencias en los avances.

**Firma del Auditor Responsable:**

[Nombre del Auditor]

Fecha